Бизнес план инвестиционного проекта:

Инвестирование в развитие сектора по переработке лесоматериала в Княжпогостском районе

ООО «Эталон Лес»

Республика Коми, г. Емва

2018 г.

Содержание:

- Резюме проекта (стр. 3)

- Календарный план выполнения этапов развития бизнеса и затраты по ним (стр. 4)

- Описание производственных мощностей (стр. 5)

- Рабочие места (стр. 7)

- Копии правоустанавливающих документов на здание (стр. 8)

- Маркетинг проекта (стр. 11)

- График динамики интернет спроса на доску обрезную (стр. 12)

- Таблица распределения рекламного бюджета на квартал (стр. 13)

- Разработанные макеты для маркетинговой активности (стр. 14)

- Конкурентные преимущества и социальная польза (стр. 15)

- Оценка рисков и их хеджирование (стр. 16)

- Стратегия финансирования и реализация проекта (стр. 17)

- Выводы и заключения (стр. 19)

Резюме проекта

Цели: 1. Строительство мини завода по углубленной переработке леса (фальшбрус, вагонка)

2. Установка сушильной камеры на 120 м2 и запуск котельной, работающей на отходах лесопереработки

Плановый объём реализации продукции: 1000м куб к 1 мая 2018

Плановый объем инвестиций в существующие мощности на 2018 год: 10 млн. руб.

Плановый объем инвестиций в развитие на 2019 год:

(Строительство Мини завода по переработке, сушильной камеры и котельной): 50 млн. Руб.

Срок окупаемости проекта: от 2 лет

Интерес местных органов управления: создание дополнительных рабочих мест, рост объема отчислений в местный бюджет, помощь в решении вопросов социальной сферы города.

План по развитию бизнеса: к концу мая 2018 года планируем установить аналогичную линию и удвоить до 2000м куб производство пиломатериала

Календарный план выполнения этапов развития бизнеса и затраты по ним:

| Этапы | Наименование работ | Сумма руб. с НДС | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 этап | Приобретение базы | 3 500 000 |  | готово |
|  | Приобретение техники | 1 500 000 |  | готово |
| 2 этап | Выход на объем в 1000 м куб в месяц |  |  |  |
|  | Приобретение нового оборудования: Ребро-горбыльный станок | 300 000 | 20.03.2018 | 10.04.2018 |
|  | Приобретение нового оборудования: 1) Станок кругло-пильный брусующий сб-800 2) Станок круглопильный многопильный "Илья Муромец" | 500 000 | 20.04.2018 | 15.05.2018 |
| 3 этап | Выход на 2000 м3 в мес., 2 смены, официальные рабочие места |  |  |  |
| 4 этап | Установка Сушильных камер (сертифицированных) с объемом 120 м куб с автономной котельной |  | Необходимо содействие органов власти по выделению земельного участка |  |
| 5 этап | Строительство мини-завода |  |  |  |
|  | Итого: | 5 800 000 |  |  |

Описание действующих производственных мощностей:

Перечень станков:

- Пилорама р-63

- Кромкообрезной станок

- Циркулярный станок

- Станок для заточки дисковых пил УЗС-2м

- Станок круглопильный брусующий СБ-800

- Станок круглопильный многопильный «Илья Муромец»

Список автотранспорта:

- Кран автомобильный кс-4561 а

- Грузовой автомобиль «Маз» переоборудованный под грузовой лесовоз с гидро-манипулятором

- Грузовой автомобиль «Камаз» с прицепом

Рабочие места:

- Планируемое количество рабочих мест к концу 2018 года (при работе в 2 смены) — 50 официальных рабочих мест.

Кадровый состав в настоящий момент:

| Должность | Кол-во человек |
| --- | --- |
| Рамщики | 8 |
| Рабочий на линию многопила | 8 |
| Сортировщик | 4 |
| Разнорабочие | 4 |
| Охрана | 2 |
| Итого | 26 |

Заработная плата начисляется от выработанной кубатуры из расчета 300 -350 руб. за м3.

Копии правоустанавливающих документов на здание:

Маркетинг проекта:

Каналы сбыта продукции уже налажены и работают с нарастающим объемом.

В планах увеличение числа действующих клиентов (потребителей) продукции с помощью интернет маркетинга и стандартных рекламных активностей:

- Разработка сайта (посадочной страницы со списком продукции и возможность заказать онлайн – круглосуточно)

- Разработка и запуск рекламной кампании в Яндекс.Директ и Google.Adwords

Определение ЦА: нашей целевой аудиторией являются:

- Строительные и производственные предприятия (B2B)

- Конечные потребители (B2C)

Динамика интернет спроса на доску в Республике Коми (Яндекс):

Таблица распределения рекламного бюджета на квартал

|  |  | Квартальный Бюджет на рекламу |
| --- | --- | --- |
| Распределение бюджета на рекламу по рекламным носителям: |  | 217500 |
| Радио | Реклама на радиостанциях | 10000 |
| ТВ | Рекламные ролики на телеканалах | 20000 |
| Интернет | Создание и продвижение сайта, контекстная реклама, группа в социальных сетях | 19000 |
| Наружная реклама | Биг-борды, сити-лайты, баннеры, растяжки, вывески | 20000 |
| Пресса | Объявления и статьи в местных газетах | 4500 |
| Полиграфия | Визитки, флаеры, буклеты | 9000 |
| Сувениры клиентам | Футболки, пакеты, ручки, чашки | 25000 |
| PR - активность | организация пресс-конференций, пресс-туров, презентаций, круглых столов, конференций и специальных мероприятий; создание информационных поводов; пресс-анонсов, пресс-релизов (включая их распространение по базе СМИ); | 10000 |
| BTL | Промоакции, раздача листовок, буклетов | 10000 |
| Менеджер по продажам | Заработная плата для менеджера по продажам | 90000 |
|  | ИТОГО (планируемый квартальный бюджет на рекламу): 217 500 руб. |  |  |

Разработанные макеты для маркетинговой активности:

Конкурентные преимущества предприятия:

- Значительное финансовое плечо предприятия сформированное благодаря диверсификации бизнеса и наличия других стабильных источников финансирования

- Выгодное расположение вблизи источника сырья

- Наличие действующих производственных мощностей

- Наличие квалифицированных кадров

- Успешный опыт работы руководства в данной сфере более 7 лет

Социальная польза:

Кроме создания дополнительных рабочих мест в городе, в планах руководства активное участие в социальной жизни города:

- Защита экологии и сбережение природных ресурсов

- Благотворительные акции (помощь детским домам и спортивных клубам города на правах спонсора)

- Участие в культурных мероприятиях

Оценка рисков и их хеджирование:

Характеристика рисков по стадиям осуществления проекта

| Виды риска | Ожидаемые последствия | Методы минимизации (компенсации) риска |
| --- | --- | --- |
| Подготовительная стадия |  |  |
| Риск не получения разрешения на оформление смежного участка | Отсрочка реализации проекта | Увеличение объемов инвестирования. Интенсивное развитие существующих мощностей |
| Стадия функционирования |  |  |
| маркетинговый риск а) риск неправильного выбора сегмента рынка | Падение продаж в ожидаемых секторах рынка | Переориентация на другой круг потребителей (экспорт продукции) |
| б) риск отсутствия достаточного спроса | Уменьшение объема продаж и прибыли | Переориентация на другие рынки сбыта; активная маркетинговая кампания, реклама, развитие сети клиентов |
| производственный риск а) риск сбоя поставок сырья | Простой оборудования, потери рабочего времени, не удовлетворение потребительского спроса | Диверсификация поставок, заключение договоров с надежными поставщиками |
| б) риск увеличения постоянных затрат | Снижение размера чистой прибыли предприятия, вынужденное повышение цены на продукцию | Поиск резервов сокращения постоянных затрат |
| Коммерческий риск Недобросовестность партнеров | Увеличение длительности производственного цикла и возникновение дополнительных затрат | Проверка партнеров по бизнесу и условий заключения сделки, отказ от ненадежных партнеров |
| Технический риск Невозможность выхода на проектную мощность | Отставание фактического выпуска материалов от запланированного | Обеспечение производства достаточным объемом сырья, контроль за работой оборудования |

Стратегия финансирования:

- Значительное финансовое плечо предприятия сформированное благодаря диверсификации бизнеса и наличия других стабильных источников финансирования

- Наличие банковской поддержки и положительной кредитной истории

Реализация проекта:

Для реализации плана необходимо выделение дополнительного земельного участка на смежной территории (рис.1)

Пояснения к Рис. 1:

- Черным цветом отмечена база

- Красным цветом отмечена территория, которую планируется использовать под расширение и установку мини завода по глубокой переработке леса и строительства сушильной камеры

Выводы и заключения:

На основе вышеизложенной информации просим Вас

- Об оказании содействия компании ООО «Эталон Лес» для выделения земельного участка

- И в последующем, оказать содействие по смежному участку под расширение для реализации инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации мини завода и сушильной камеры с плановым объемом инвестиций в 50 млн. рублей.

- Мы оптимистично настроены и готовы развиваться и дальше, опираясь на положительную конъюнктуру рынка.

С уважением,

ООО «Эталон Лес»

Республика Коми, г. Емва

07.03.2018 г.