**Коммерческое предложение на создание платформы по визуализации меню в режиме дополненной реальности и интеграции с учетной системой Rkeeper.**

Сообщаем Вам, что стоимость разработки платформы по указанным параметрам составит ориентировочно 3 000 000 рублей и займет приблизительно 1500 часов суммарной работы всех специалистов.   
  
Список работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Время | Стоимость |
| Проектирование платформы | 100 | 200000 |
| создание прототипов дизайна приложений | 80 | 160000 |
| Создание UI|UX приложений и вебсервиса | 170 | 340000 |
| внедрение графики в приложения | 120 | 240000 |
| создание логики мобильных приложений | 120 | 240000 |
| Разработка функционала AR меню | 160 | 320000 |
| проектирование баз данных | 16 | 32000 |
| Разработка сервера платформы | 320 | 640000 |
| создание API для интеграции платформы с приложениями | 80 | 160000 |
| подключение систем оплаты | 40 | 80000 |
| Создание моделей, оптимизация | 170 | 340000 |
| Подключение внешней системы учета | 40 | 80000 |
| Запуск и тестирование платформы | 40 | 80000 |

**Команда:**

Руководитель проекта - 1 человек

Backend - 1 человек

UI|UX дизайнер - 1 человек

Frontend разработчик- 1 человек  
Бизнес аналитик – 1 человек  
Mobile разработчик – 1 человек  
DevOps – 1 человек